MVP SCOPE DEFINITION

GuruBantu AI

AI Asisten Administrasi Guru Honorer Indonesia  ·  Target Launch: 90 Hari  ·  v1.0

# 01  Tujuan Dokumen Ini

Dokumen ini mendefinisikan dengan tepat apa yang MASUK dan TIDAK MASUK dalam MVP GuruBantu AI — sehingga tim tidak tergoda menambah fitur sebelum ada bukti produk ini dibutuhkan (product-market fit).

MVP GuruBantu AI harus menjawab satu pertanyaan saja:

"Apakah guru honorer Indonesia mau membayar untuk menghemat waktu administrasi mereka?"

Semua fitur yang tidak membantu menjawab pertanyaan ini — tidak masuk MVP.

# 02  Prinsip MVP

## ✅  Yang Harus Diprioritaskan

- Fitur yang langsung terasa manfaatnya dalam 5 menit pertama pemakaian

- Fitur yang menjadi alasan utama user mau membayar

- Fitur yang paling banyak disebut responden dalam problem validation

- Fitur dengan effort rendah tapi impact tinggi

## 🚫  Yang Harus Dihindari di MVP

- Fitur yang 'keren' tapi tidak langsung mempengaruhi keputusan bayar

- Fitur yang butuh effort besar tapi hanya diinginkan sebagian kecil user

- Fitur yang bisa ditambahkan setelah ada 100 user berbayar

- Optimasi performa atau skalabilitas sebelum ada traffic nyata

⚠️  Aturan 90 Hari: Jika sebuah fitur tidak bisa selesai dalam 90 hari DAN tidak langsung menghasilkan revenue — jangan masukkan ke MVP.

# 03  Daftar Fitur & Prioritas

Effort key:  S = <3 hari  M = 3–7 hari  L = 1–2 minggu  XL = >2 minggu

| Fitur | Deskripsi & Output | Segmen | Prioritas | Effort | Alasan / Justifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 WAJIB — Harus Ada di MVP (Hari Pertama Launch) |  |  |  |  |  |
| Generator RPP Kurikulum Merdeka | Form dropdown: mapel, kelas, topik, JP → AI generate RPP lengkap sesuai format Kemendikbud. Output .docx siap print. | A & B | WAJIB | L | Pain point #1 dari 28/30 responden. Tanpa ini tidak ada alasan untuk bayar. |
| Generator Soal & Kunci Jawaban | Input: mapel, topik, jumlah soal, tingkat kesulitan → AI buat soal PG + essay + kunci jawaban + rubrik penilaian. | A & B | WAJIB | M | Pain point #2. Hemat 3–4 jam/minggu per guru. Mudah diimplementasi karena strukturnya seragam. |
| Sistem Autentikasi & Akun User | Register/login via email atau Google. Manajemen sesi dan data per user. | A & B | WAJIB | M | Fondasi teknis yang harus ada sebelum fitur apapun bisa berjalan dengan data tersimpan. |
| Sistem Pembayaran & Langganan | Integrasi Midtrans/Xendit: paket saset Rp10rb, Basic Rp25rb, Pro Rp45rb. QRIS + GoPay + transfer bank. | A & B | WAJIB | M | Hackathon menilai revenue nyata. Tanpa payment, tidak ada yang bisa dihitung sebagai bukti bisnis. |
| Riwayat & Simpan Dokumen | User bisa lihat, download ulang, dan hapus dokumen yang sudah dibuat. Tersimpan di cloud. | A & B | WAJIB | S | User tidak mau buat ulang dokumen yang sama. Retensi turun drastis tanpa fitur ini. |
| Manajemen Kuota & Paket | Tampilkan sisa kuota dokumen. Notifikasi saat kuota hampir habis. Upgrade paket in-app. | A & B | WAJIB | S | Diperlukan untuk model freemium berjalan. Juga mendorong konversi dari free ke berbayar. |
| 🟡 PENTING — Target Bulan ke-2 |  |  |  |  |  |
| Generator Modul Ajar | Form: mapel, kelas, topik, alokasi waktu → AI buat modul ajar lengkap (tujuan, langkah, asesmen). | A & B | PENTING | L | Diminta 18/30 responden. Tapi scope lebih besar dari RPP — tunda ke bulan ke-2. |
| Narasi Rapor Otomatis | Input: nama siswa + nilai + catatan singkat → AI buat narasi rapor personal untuk tiap siswa. | B | PENTING | M | High value untuk Segmen B. Tapi Segmen A belum familiar — validasi dulu di bulan ke-2. |
| Draft Aksi Nyata PMM | AI bantu susun dokumen aksi nyata Merdeka Mengajar sesuai template resmi PMM. | B | PENTING | M | Segmen B sangat butuh ini untuk naik level di PMM. Tapi butuh riset format PMM yang sering berubah. |
| Paket Kelompok KKG/MGMP | Admin KKG bisa beli lisensi grup (min. 10 guru) dengan harga Rp15rb/org/bulan. | A & B | PENTING | M | Growth engine paling kuat. Tapi butuh fitur admin panel tambahan — tunda ke bulan ke-2. |
| Referral Program | User dapat kode referral. Ajak 5 guru → dapat 1 bulan gratis. Tracking otomatis. | A & B | PENTING | S | Viral loop penting tapi tidak menghalangi revenue awal. Bisa ditambah di bulan ke-2. |
| ⚪ TUNDA — v2 (Setelah PMF Terkonfirmasi) |  |  |  |  |  |
| Generator Absensi & Jurnal Kelas | Template absensi siswa dan jurnal harian guru otomatis berdasarkan jadwal. | A | TUNDA | M | Diinginkan tapi bukan pain point utama. Tunda ke v2 agar MVP tidak bloated. |
| Integrasi WhatsApp Bot | User bisa generate dokumen via chat WhatsApp tanpa buka website. | A | TUNDA | XL | Ideal untuk Segmen A tapi effort sangat besar. Tunda ke setelah PMF terkonfirmasi. |
| Dashboard Analitik Guru | Statistik dokumen yang dibuat, waktu dihemat, performa per mapel. | B | TUNDA | L | Nice-to-have. Tidak berpengaruh pada keputusan bayar di fase awal. |
| Multi-bahasa (Bahasa Jawa/Daerah) | Output dokumen dalam bahasa daerah selain Indonesia. | A | TUNDA | XL | Menarik untuk pasar Jawa Timur tapi effort sangat besar. Tunda ke v2. |

# 04  User Flow MVP — Dari Landing Page ke Pembayaran

Alur pengguna yang harus berjalan sempurna sebelum launch. Jika salah satu langkah ini rusak, revenue tidak akan terjadi:

| # | Langkah | Yang Terjadi | UI / Touchpoint | Metrik Sukses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing Page | Guru lihat halaman utama — headline, demo singkat, harga saset Rp10rb, CTA 'Coba Gratis' | CTA 'Coba Gratis 5 Dokumen' | Waktu di halaman >30 detik Klik CTA >40% |
| 2 | Register / Login | Daftar via email atau Google. Tidak perlu isi data panjang — cukup nama + email. | Form 2 field + tombol Google | Selesai register <2 menit |
| 3 | Dashboard | Lihat sisa kuota (5 dok gratis), pilih jenis dokumen yang mau dibuat, lihat riwayat dokumen. | 3 kartu: RPP ¦ Soal ¦ Modul | Klik salah satu kartu dalam 60 detik |
| 4 | Generate Dokumen | Isi form dropdown: mapel → kelas → topik → JP → klik Generate. AI proses 15–30 detik. | Progress bar + estimasi waktu | Generate berhasil >95% request |
| 5 | Preview & Download | Lihat preview dokumen di browser, download .docx, atau simpan ke riwayat untuk download nanti. | Preview + tombol Download .docx | Download dalam 60 detik setelah preview |
| 6 | Kuota Habis → Upgrade | Setelah 5 dokumen, muncul wall upgrade. Tampilkan perbandingan paket dengan harga jelas. | Halaman pricing + QRIS / GoPay | Konversi free-to-paid >25% |
| 7 | Pembayaran | Pilih paket → scan QRIS atau bayar GoPay/Dana → konfirmasi otomatis → kuota langsung aktif. | Payment page Midtrans/Xendit | Payment success rate >95% |
| 8 | Aktif Berbayar | User lanjut generate dokumen. Terima email welcome + tips penggunaan. Notifikasi kuota 80%. | Email otomatis + in-app notif | Week-2 retention >50% |

✅  Seluruh 8 langkah di atas harus berjalan tanpa error sebelum soft launch dilakukan. Ini adalah definisi MVP yang 'done'.

# 05  Tech Stack Rekomendasi

Stack dipilih berdasarkan tiga kriteria: kecepatan development, biaya minimal, dan keandalan untuk skala awal (0–1.000 user):

| Layer | Teknologi | Alasan Pemilihan | Estimasi Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (React) + Tailwind CSS | PWA support bawaan, deploy ke Vercel gratis, ekosistem komponen luas, server-side rendering untuk SEO. | Vercel Free Tier (Rp0/bulan) |
| Backend & Database | Supabase (PostgreSQL + Auth) | Auth bawaan (email + Google), database PostgreSQL, storage file .docx, real-time, free tier 500MB cukup untuk fase awal. | Supabase Free Tier (Rp0/bulan) |
| AI Engine | Google Gemini API (Gemini 1.5 Flash) | Wajib sesuai syarat hackathon. Flash model: sangat cepat, murah ($0.075/1M token input), context window 1M token. | Pay-as-you-go (~Rp150–500rb/bln) |
| Output Dokumen | docx.js (npm library) | Generate file .docx terformat dari server — template RPP, soal, modul sesuai standar Kemendikbud. | Gratis (open source) |
| Payment Gateway | Midtrans atau Xendit | Mendukung QRIS, GoPay, Dana, OVO, transfer bank. Onboarding lebih cepat dari Stripe untuk merchant Indonesia. | 1.5–2% per transaksi (tidak ada biaya tetap) |
| Hosting & CDN | Vercel + Cloudflare | Vercel untuk Next.js deployment, Cloudflare untuk CDN dan proteksi DDoS gratis. | Gratis (free tier) |
| Analytics | Vercel Analytics + Umami (self-host) | Tracking user behavior, konversi pembayaran, fitur paling populer — tanpa bergantung Google Analytics. | Gratis |
| Email Transaksional | Resend.com | Kirim email welcome, invoice, notifikasi kuota — API simple, 3.000 email/bulan gratis. | Gratis s/d 3rb email/bln |

Total estimasi biaya infrastruktur bulan pertama: Rp150.000–500.000. Break-even sudah tercapai hanya dengan 10–20 user berbayar di paket Basic Rp25.000.

# 06  Timeline 90 Hari

| Fase & Waktu | Development | Design & Konten | Bisnis & Marketing | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu 1–2 (Build Core) | • Setup project (Next.js + Supabase) • Auth (email + Google) • Integrasi Gemini API • Form dropdown RPP basic | • Wireframe UI mobile-first • Design system & komponen dasar • Halaman login & dashboard | • Hubungi 5 responden hangat untuk beta • Setup akun Midtrans/Xendit • Buat halaman landing page | Form RPP berjalan di localhost |
| Minggu 3–4 (Complete MVP) | • Generator soal + kunci jawaban • Output .docx formatter • Riwayat & simpan dokumen • Manajemen kuota | • UI polish semua halaman • Flow pembayaran • Halaman pricing | • Beta test dengan 10 guru gratis • Kumpulkan feedback & iterasi • Siapkan konten TikTok demo | MVP lengkap siap launch |
| Minggu 5–6 (Soft Launch) | • Integrasi payment gateway live • Bug fixing dari beta • Setup monitoring & analytics • Deploy ke production | • Materi onboarding (tutorial in-app) • Email template welcome • Konten media sosial | • Soft launch ke grup Facebook guru • Target 20 user berbayar pertama • Collect testimonial & review | Revenue pertama masuk |
| Minggu 7–12 (Growth) | • Generator modul ajar • Narasi rapor • Draft aksi nyata PMM • Paket KKG/MGMP | • Fitur referral program • Dashboard user analytics • Onboarding untuk paket grup | • Aktif di komunitas MGMP/KKG • Konten TikTok rutin 3x/minggu • Target 500 user berbayar bulan 3 | Rp14 juta MRR |

⚠️  Jika di minggu ke-6 belum ada revenue sama sekali, evaluasi ulang: apakah masalahnya di produk, harga, atau channel distribusi — sebelum terus build.

# 07  Metrik Keberhasilan MVP

Metrik yang harus dipantau setiap minggu sejak hari pertama launch:

| Kategori | Metrik | Definisi | Target (90 Hari) | Kenapa Penting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| North Star Metric | Dokumen Aktif / Minggu | Jumlah total RPP, soal, modul yang berhasil di-generate user per minggu | Minggu 4: 200 Bulan 2: 1.000 Bulan 3: 3.000 | Cerminkan value nyata yang diterima user — bukan sekadar login |
| Revenue | MRR (Monthly Recurring Revenue) | Total pendapatan berlangganan per bulan | Bulan 1: Rp1,5 juta Bulan 2: Rp5,5 juta Bulan 3: Rp14 juta | Wajib untuk hackathon — harus ada bukti revenue nyata |
| Akuisisi | User Berbayar Baru / Bulan | Jumlah user yang pertama kali melakukan pembayaran dalam periode tersebut | Bulan 1: 50 Bulan 2: 150 Bulan 3: 300 | Validasi GTM strategy berjalan |
| Retensi | Week-2 Retention Rate | % user yang masih aktif di minggu ke-2 setelah registrasi | Target: >50% (industri SaaS: 40%) | Indikator apakah value proposition nyata dirasakan user |
| Engagement | Dokumen / User Aktif / Bulan | Rata-rata jumlah dokumen yang dibuat per user aktif per bulan | Target: >8 dok/user/bln | User yang buat >5 dok/bln = sangat kecil kemungkinan churn |
| Konversi | Free-to-Paid Conversion Rate | % user free yang upgrade ke paket berbayar dalam 14 hari pertama | Target: >25% | Benchmark SaaS B2C: 2–5%. Target kita lebih tinggi karena pain point sangat kuat |
| Viral | Referral Rate | Rata-rata berapa user baru yang dibawa oleh setiap user berbayar | Target: >0.5 (setiap 2 user bayar → 1 user baru) | KKG/MGMP channel bisa dorong ini sangat tinggi |

North Star Metric adalah 'Dokumen Aktif per Minggu' — bukan jumlah user terdaftar. User yang daftar tapi tidak generate dokumen sama sekali tidak memberi value.

# 08  Definition of Done — MVP

MVP dinyatakan SELESAI dan siap launch jika semua checklist berikut terpenuhi:

## 🔧  Teknis

- [ ]  User bisa register dan login via email atau Google

- [ ]  Form RPP bisa diisi dan menghasilkan dokumen dalam <30 detik

- [ ]  Form soal ujian bisa diisi dan menghasilkan soal + kunci jawaban

- [ ]  Output berformat .docx dan bisa diunduh langsung dari browser

- [ ]  Riwayat dokumen tersimpan dan bisa diakses kembali

- [ ]  Sistem kuota berjalan — user tahu sisa kuota mereka

- [ ]  Pembayaran via QRIS / GoPay berhasil dan kuota langsung aktif

- [ ]  Email konfirmasi terkirim otomatis setelah pembayaran

- [ ]  Semua fitur di atas berjalan di HP Android (PWA)

## 💼  Bisnis

- [ ]  Ada minimal 5 user beta yang sudah mencoba dan memberikan feedback

- [ ]  Ada minimal 1 transaksi pembayaran nyata yang berhasil

- [ ]  Landing page live dan bisa diakses publik

- [ ]  Analytics terpasang dan mencatat behavior user

- [ ]  Halaman pricing jelas menampilkan semua paket dan cara bayar

✅  Jika semua checklist di atas terpenuhi — MVP siap. Mulai fokus ke growth, bukan tambah fitur.

GuruBantu AI  ·  MVP Scope Definition  ·  Dokumen Perencanaan Internal  ·  v1.0