TESTING PLAN

GuruBantu AI

Strategi & Rencana Pengujian Lengkap  ·  Unit · Integration · E2E · Performance

# 01  Tujuan & Strategi Testing

Testing di GuruBantu AI bertujuan memastikan setiap sprint menghasilkan fitur yang benar-benar berfungsi sebelum dilanjutkan. Dengan tim 2 developer dan timeline ketat, fokusnya pada tes yang memberikan nilai tertinggi dengan upaya paling rendah.

| Tipe Test | Tools | Cakupan Target | Kapan Dijalankan |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | Vitest (FE), Jest (BE) | Fungsi kritis: JWT, bcrypt, docx builder, prompt parser | >80% untuk fungsi kritis |
| Integration Test | Supertest + test DB | Semua API endpoint dengan DB nyata | Sebelum merge ke main |
| E2E Test Manual | Chrome Android, Safari, Desktop | 6 skenario critical path | Akhir setiap sprint |
| Performance Test | k6 (load test) | Endpoint generate dan list dokumen | Sprint 6 sebelum deploy |
| Security Test | OWASP ZAP (basic scan) | Semua endpoint auth dan payment | Sprint 6 |
| Accessibility Test | Lighthouse + axe DevTools | Semua halaman utama | Sprint 6 |

# 02  Unit Tests — Backend

## 🔐  2.1  Auth Service Tests

| Test Case | Input | Expected Output |
| --- | --- | --- |
| generateAccessToken(userId) — valid | userId: 123 | JWT string dengan payload {userId:123, iat, exp:iat+900} |
| generateAccessToken(userId) — expired check | Decode token setelah 15 menit (mock time) | exp < Date.now()/1000 === true |
| verifyAccessToken(token) — valid | Token yang baru dibuat | {userId:123, email:'...'} tanpa throw |
| verifyAccessToken(token) — expired | Token dengan exp lampau | Throw JsonWebTokenError: expired |
| verifyAccessToken(token) — tampered | Token dengan signature diubah | Throw JsonWebTokenError: invalid signature |
| hashPassword(plain) — hasil bcrypt | 'Password123' | String $2b$12$... |
| comparePassword(plain, hash) — match | 'Password123', hash dari atas | true |
| comparePassword(plain, hash) — no match | 'WrongPass', hash | false |
| generateRefreshToken() — uniqueness | Generate 10x | Semua 10 token berbeda, length 128 char |

## 🤖  2.2  Prompt Builder Tests

| Test Case | Input | Expected Output |
| --- | --- | --- |
| buildRPPPrompt() — semua field | mapel:'IPA', kelas:8, topik:'Fotosintesis', jp:2 | String prompt yang mengandung semua parameter input |
| buildRPPPrompt() — topik di-sanitize | topik:'<script>alert(1)</script>' | Prompt tanpa karakter berbahaya |
| parseGeminiRPPResponse() — valid JSON | JSON string RPP yang valid | Object dengan field cp, tp, kegiatan, asesmen |
| parseGeminiRPPResponse() — malformed | String JSON tidak valid | Throw ParseError dengan pesan informatif |
| buildSoalPrompt() — HOTS level | tingkat:'HOTS' | Prompt mengandung instruksi Bloom C4-C6 |
| buildSoalPrompt() — jumlah soal | jumlahPG:10, jumlahEssay:3 | Prompt secara eksplisit minta 10 PG dan 3 essay |

## 📄  2.3  docx Builder Tests

| Test Case | Input | Expected Output |
| --- | --- | --- |
| buildRPPDocx() — return Buffer | RPP JSON object valid | Buffer dengan byte pertama PK (zip signature) |
| buildRPPDocx() — file size | RPP standar 2 JP | Buffer size antara 10KB–2MB |
| buildSoalDocx() — kunci di halaman terpisah | Soal JSON dengan kunci jawaban | File .docx dengan halaman terakhir berisi kunci |
| buildSoalDocx() — jumlah soal akurat | {pg:10, essay:5} soal JSON | Dokumen berisi tepat 10 PG dan 5 essay |

# 03  Integration Tests — API Endpoints

Integration test menggunakan database test terpisah yang di-reset sebelum setiap test suite. Gunakan Supertest untuk HTTP calls dan Prisma untuk seed data.

## 🔐  3.1  Auth Endpoint Tests

| No | Endpoint | Skenario | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/auth/register | Email baru yang valid | 201 + userId di response body |
| 2 | POST /api/auth/register | Email yang sudah ada | 400 + error EMAIL_TAKEN |
| 3 | POST /api/auth/register | Password tanpa huruf kapital | 400 + detail validasi |
| 4 | POST /api/auth/login | Kredensial benar, email terverifikasi | 200 + accessToken + Set-Cookie refreshToken |
| 5 | POST /api/auth/login | Password salah | 401 + INVALID_CREDENTIALS |
| 6 | POST /api/auth/login | Email belum terverifikasi | 403 + EMAIL_NOT_VERIFIED |
| 7 | POST /api/auth/refresh | Cookie RT valid | 200 + accessToken baru |
| 8 | POST /api/auth/refresh | Cookie RT revoked | 401 + clear cookie |
| 9 | POST /api/auth/refresh | Tanpa cookie | 401 |
| 10 | POST /api/auth/logout | AT valid + RT valid | 204 + RT di-revoke di DB + cookie cleared |
| 11 | GET /api/user/me | AT valid | 200 + data user |
| 12 | GET /api/user/me | Tanpa AT | 401 |
| 13 | GET /api/user/me | AT expired (mock) | 401 TOKEN_EXPIRED |

## 📄  3.2  Generate Endpoint Tests

| No | Skenario | Setup | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generate RPP berhasil | User Basic (quota unlimited), mock Gemini OK, mock GCS OK | 201 + documentId + quotaRemaining tidak berubah |
| 2 | Generate Soal berhasil | User Saset quota=5, mock semua OK | 201 + quota berkurang jadi 4 |
| 3 | Kuota habis (Free user) | User Free quota=0 | 429 QUOTA_EXCEEDED |
| 4 | Gemini API timeout | Mock Gemini timeout setelah 30 detik | 504 AI_TIMEOUT, quota tidak berkurang |
| 5 | GCS upload gagal | Mock GCS throw error | 500 STORAGE_ERROR, quota tidak berkurang |
| 6 | Field wajib kosong | Request tanpa field mapel | 400 VALIDATION_ERROR dengan detail field |
| 7 | Tidak authenticated | Request tanpa AT header | 401 UNAUTHORIZED |
| 8 | Rate limit exceeded | 11 request dalam 1 menit | 429 RATE_LIMITED dengan Retry-After header |

## 💳  3.3  Payment Webhook Tests

| No | Skenario | Payload | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Settlement berhasil | signature valid, status: settlement | 200 + subscription active + quota update + email sent |
| 2 | Signature tidak valid | signature key salah | 401 + tidak ada perubahan DB |
| 3 | Idempotency — order sudah diproses | order_id yang sama dikirim 2x | 200 (idempotent) + tidak ada perubahan DB ke-2 |
| 4 | Status pending | status: pending | 200 + subscription status tetap pending |
| 5 | Status failure | status: failure | 200 + subscription status jadi failed |
| 6 | Order tidak ada di DB | order_id tidak dikenal | 200 (jangan error ke Midtrans) + log internal |

# 04  E2E Test Scenarios — Manual

6 skenario ini harus dijalankan di akhir setiap sprint di 3 environment: Chrome Android, Safari iPhone, Chrome Desktop. Semua harus PASS sebelum sprint dianggap selesai.

| ID | Skenario | Langkah | Expected | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2E-01 | Happy path register → generate → download | 1. Register email baru 2. Verifikasi email 3. Login 4. Isi form RPP 5. Download .docx | File .docx berhasil didownload dan bisa dibuka di Word | Sprint 3 |
| E2E-02 | Google OAuth → generate soal → riwayat | 1. Login Google 2. Generate soal HOTS 3. Buka riwayat 4. Download ulang | Login tanpa password, soal tersimpan di riwayat | Sprint 3 |
| E2E-03 | Free user habis kuota → upgrade Saset → generate | 1. Free user generate 5 dokumen 2. Attempt ke-6 → modal upgrade 3. Beli Saset via QRIS sandbox 4. Generate dokumen ke-6 | Kuota 25 aktif, generate berhasil | Sprint 5 |
| E2E-04 | Bayar Basic → kuota unlimited → hapus akun | 1. Beli Basic via GoPay sandbox 2. Verifikasi kuota unlimited 3. Hapus akun 4. Coba login | Akun tidak bisa login setelah 24 jam | Sprint 5 |
| E2E-05 | Hapus dokumen → verify tidak ada | 1. Generate 3 dokumen 2. Hapus dokumen ke-2 3. Refresh riwayat 4. Coba download direct URL | Dokumen ke-2 hilang, URL langsung return 403 | Sprint 4 |
| E2E-06 | Session expired → auto refresh → lanjut | 1. Login 2. Tunggu 16 menit (skip dengan mock) 3. Generate dokumen 4. Observasi network tab | Generate berhasil tanpa user sadar ada refresh AT | Sprint 2 |

# 05  Performance Tests

## ⚡  Skenario k6 Load Test

// Sprint 6 — jalankan sebelum deploy production

import http from 'k6/http';

import { check, sleep } from 'k6';

export const options = {

stages: [

{ duration: '2m', target: 20 },   // ramp up ke 20 user

{ duration: '5m', target: 50 },   // hold di 50 concurrent user

{ duration: '2m', target: 0 },    // ramp down

],

thresholds: {

'http_req_duration': ['p(95)<500'],   // 95% request <500ms

'http_req_failed': ['rate<0.01'],     // error rate <1%

},

};

## 🎯  Target Performance per Endpoint

| Endpoint | P50 | P95 | P99 | Error Rate Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /health | <20ms | <50ms | <100ms | 0% |
| POST /api/auth/login | <200ms | <500ms | <1s | <0.1% |
| GET /api/user/me | <100ms | <300ms | <500ms | <0.1% |
| GET /api/documents | <200ms | <500ms | <1s | <0.1% |
| GET /api/documents/:id/download | <200ms | <500ms | <1s | <0.5% |
| POST /api/documents/generate | <15s | <30s | <45s | <5% (AI timeout) |
| POST /api/payment/create | <500ms | <1s | <2s | <1% |

GuruBantu AI  ·  Testing Plan  ·  Dokumen Internal  ·  v1.0